Документ предоставлен КонсультантПлюс

# ПРАВИТЕЛЬСТВО САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 2 ноября 2022 г. N 501

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ УПОЛНОМОЧЕННЫМ ОРГАНОМ

ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ МОНИТОРИНГА

ИСПОЛНЕНИЯ УСЛОВИЙ СОГЛАШЕНИЯ О ЗАЩИТЕ И ПООЩРЕНИИ

КАПИТАЛОВЛОЖЕНИЙ И УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ

ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА, В ОТНОШЕНИИ КОТОРОГО

ЗАКЛЮЧЕНО ТАКОЕ СОГЛАШЕНИЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ ЭТАПОВ РЕАЛИЗАЦИИ

ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА

В соответствии с Федеральным законом от 01.04.2020 N 69-ФЗ "О защите и поощрении капиталовложений в Российской Федерации", постановлением Правительства Российской Федерации от 13.09.2022 N 1602 "О соглашениях о защите и поощрении капиталовложений" (вместе с "Правилами заключения соглашений о защите и поощрении капиталовложений, изменения и прекращения действия таких соглашений, ведения реестра соглашений о защите и поощрении капиталовложений", "Общими требованиями к порядку заключения, изменения и прекращения действия соглашений о защите и поощрении капиталовложений, по которым Российская Федерация не является стороной", "Правилами осуществления уполномоченным федеральным органом исполнительной власти мониторинга исполнения условий соглашения о защите и поощрении капиталовложений и условий реализации инвестиционного проекта, в отношении которого заключено такое соглашение, в том числе этапов реализации инвестиционного проекта", "Общими требованиями к порядку осуществления мониторинга исполнения условий соглашения о защите и поощрении капиталовложений, по которому Российская Федерация не является стороной, и условий реализации инвестиционного проекта, в отношении которого заключено такое соглашение, в том числе этапов реализации инвестиционного проекта, органом государственной власти, уполномоченным высшим исполнительным органом субъекта Российской Федерации"), пунктом 2) статьи 4 Закона Сахалинской области от 16.07.2021 N 60-ЗО "О разграничении полномочий органов государственной власти Сахалинской области в сфере защиты и поощрения капиталовложений" Правительство Сахалинской области постановляет:

1. Утвердить Порядок осуществления уполномоченным органом исполнительной власти Сахалинской области мониторинга исполнения условий соглашения о защите и поощрении капиталовложений и условий реализации инвестиционного проекта, в отношении которого заключено такое соглашение, в том числе этапов реализации инвестиционного проекта.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете "Губернские ведомости", на официальном сайте Губернатора и Правительства Сахалинской области, на "Официальном интернет-портале правовой информации".

Председатель Правительства

Сахалинской области

А.В.Белик

# Утвержден

постановлением

Правительства Сахалинской области

от 02.11.2022 N 501

ПОРЯДОК

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ УПОЛНОМОЧЕННЫМ ОРГАНОМ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ

САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ МОНИТОРИНГА ИСПОЛНЕНИЯ УСЛОВИЙ

СОГЛАШЕНИЯ О ЗАЩИТЕ И ПООЩРЕНИИ КАПИТАЛОВЛОЖЕНИЙ И УСЛОВИЙ

РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА, В ОТНОШЕНИИ КОТОРОГО

ЗАКЛЮЧЕНО ТАКОЕ СОГЛАШЕНИЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ ЭТАПОВ РЕАЛИЗАЦИИ

ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА

## I. Общие положения

1. Настоящий Порядок устанавливает порядок осуществления министерством инвестиционной политики Сахалинской области (далее - уполномоченный орган) мониторинга исполнения условий соглашения о защите и поощрении капиталовложений, стороной по которому является Сахалинская область и не является Российская Федерация, и условий реализации инвестиционного проекта, в отношении которого заключено соглашение, в том числе этапов реализации инвестиционного проекта (далее - соглашение, мониторинг).

Настоящий Порядок применяется к мониторингу соглашений и порядку подготовки отчета и справки по результатам мониторинга.

2. В настоящем Порядке используются понятия, предусмотренные Федеральным законом от 01.04.2020 N 69-ФЗ "О защите и поощрении капиталовложений в Российской Федерации" (далее - Федеральный закон N 69-ФЗ).

3. Мониторинг осуществляется в целях сбора, систематизации и учета информации о ходе исполнения условий соглашения и условий реализации инвестиционного проекта, в отношении которого заключено соглашение, в том числе этапов реализации инвестиционного проекта, а также выявления обстоятельств, указывающих на наличие оснований для расторжения соглашений.

4. Мониторинг осуществляется уполномоченным органом.

5. Мониторинг включает в себя следующие этапы:

а) проверка уполномоченным органом предоставленной организацией, реализующей инвестиционный проект (далее - организация, реализующая проект), информации об исполнении условий соглашения и условий реализации инвестиционного проекта, в отношении которого заключено соглашение, в том числе этапов реализации инвестиционного проекта, в соответствии с пунктом 7 настоящего Порядка;

б) подготовка отчета и справки о результатах мониторинга соглашений в соответствии с пунктом 8 настоящего Порядка.

## II. Порядок осуществления мониторинга уполномоченным органом

6. Организация, реализующая проект, не позднее 1 февраля текущего года, начиная с года, следующего за годом, в котором заключено соглашение (в отношении предоставления информации о реализации соответствующего этапа инвестиционного проекта - не позднее 1 февраля года, следующего за годом, в котором наступил срок реализации очередного этапа инвестиционного проекта, предусмотренный соглашением), предоставляет в уполномоченный орган данные об исполнении условий соглашения и условий реализации инвестиционного проекта, в отношении которого заключено соглашение, в том числе информацию о реализации соответствующего этапа инвестиционного проекта (если применимо) по форме N 1 к настоящему Порядку (далее - данные, предоставляемые организацией, реализующей проект).

7. Уполномоченный орган со дня получения информации, предоставленной организацией, реализующей проект, в соответствии с пунктом 6 настоящего Порядка осуществляет мониторинг, предусматривающий:

а) проверку исполнения организацией, реализующей проект, условий соглашения и условий реализации инвестиционного проекта, в том числе соответствующих этапов реализации инвестиционного проекта (если применимо);

б) проверку обстоятельств, указывающих на наличие оснований для изменения или расторжения соглашения.

Уполномоченный орган вправе запрашивать и получать у организации, реализующей проект, информацию, необходимую для осуществления мониторинга в соответствии с настоящим пунктом Порядка.

8. По итогам реализации мероприятий, предусмотренных пунктом 7 настоящего Порядка, уполномоченный орган ежегодно, не позднее 1 марта, в том числе на основании информации, представляемой организацией, реализующей проект:

а) формирует отчет об исполнении условий соглашений о защите и поощрении капиталовложений и условий реализации инвестиционных проектов, в том числе этапов реализации инвестиционных проектов, по форме N 2 к настоящему Порядку;

б) направляет отчет, указанный в подпункте "а" настоящего пункта, в уполномоченный федеральный орган исполнительной власти;

в) формирует справку о реализации этапа инвестиционного проекта по форме N 3 к настоящему Порядку (применительно к каждому соглашению, по условиям которого в год, предшествующий году формирования указанной справки, наступил срок реализации очередного этапа инвестиционного проекта) и направляет ее в Управление Федерального казначейства по Сахалинской области для учета (отражения в реестре соглашений).

Документы, предусмотренные настоящим пунктом, формируются уполномоченным органом с учетом позиции исполнительного органа государственной власти Сахалинской области, осуществляющего полномочия в сфере, в которой реализуется (планируется к реализации) инвестиционный проект, в отношении которого планируется к заключению соглашение.

## III. Заключительные положения

9. В случае если по результатам мониторинга выявлены обстоятельства, указывающие на наличие оснований для изменения или расторжения соглашения, уполномоченный орган в течение 10 рабочих дней со дня направления отчета, предусмотренного подпунктом "б" пункта 8 настоящего Порядка, осуществляет одно из следующих действий:

а) направляет организации, реализующей проект, уведомление о выявлении нарушений обязательств по соглашению (с описанием выявленных нарушений) и (или) оснований для изменения соглашения с предупреждением о недопустимости нарушения условий соглашения (если применимо) и о предложении внести изменения в соглашение в соответствии с условиями соглашения;

б) направляет организации, реализующей проект, уведомление о выявлении нарушений обязательств по соглашению (с описанием выявленных нарушений) и (или) оснований для расторжения соглашения и инициирует расторжение соглашения в порядке, предусмотренном Федеральным законом N 69-ФЗ, постановлением Правительства Сахалинской области и условиями соглашения.

Уведомления являются основанием для внесений изменений и (или) расторжения соглашения.

10. Организация, реализующая проект, в течение 10 рабочих дней со дня получения уведомления, предусмотренного пунктом 9 настоящего Порядка, направляет письменный ответ в уполномоченный орган об обстоятельствах, являющихся причиной выявленных нарушений, и предлагаемых мерах по их урегулированию.

11. В случае непредставления информации организацией, реализующей проект, об обстоятельствах, являющихся причиной выявленных нарушений, и предлагаемых мерах по их урегулированию, уполномоченный орган вправе инициировать расторжение соглашения в порядке, предусмотренном Федеральным законом N 69-ФЗ, постановлением Правительства Сахалинской области и условиями соглашения, с направлением информации в уполномоченный федеральный орган исполнительной власти.

## Форма N 1

к Порядку

осуществления уполномоченным органом

исполнительной власти

Сахалинской области

мониторинга исполнения условий

соглашения о защите и поощрении

капиталовложений и условий

реализации инвестиционного проекта,

в отношении которого заключено

такое соглашение, в том числе этапов

реализации инвестиционного проекта,

утвержденному постановлением

Правительства Сахалинской области

от 02.11.2022 N 501

ДАННЫЕ

об исполнении условий соглашения о защите и поощрении

капиталовложений от _____________ N ________ и условий

реализации инвестиционного проекта, в отношении которого

заключено такое соглашение, в том числе этапов реализации

инвестиционного проекта за период

с ________ 20___ г. по _________ 20___ г.

I. Информация о соглашении о защите и поощрении

капиталовложений от _______ N ______ (далее - соглашение):

| 1. | Полное наименование организации, реализующей инвестиционный проект (далее - организация, реализующая проект) |  |
| --- | --- | --- |
| 2. | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) |  |
| 3. | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) |  |
| 4. | Адрес |  |
| 5. | Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность, подпись лица (лиц), уполномоченного (уполномоченных) на подписание решения |  |
| 6. | Наименование инвестиционного проекта |  |
| 7. | Наименование органа управления организации, реализующей проект, уполномоченного на принятие решения об осуществлении инвестиционного проекта, в том числе об определении объема капитальных вложений (расходов), необходимых для его реализации, или решения о бюджете на капитальные вложения (расходы) (без учета бюджета на расходы, связанные с подготовкой проектно-сметной документации, проведением проектно-изыскательских и геолого-разведочных работ) в рамках инвестиционного проекта |  |
| 8. | Сфера экономики, в которой реализуется инвестиционный проект |  |
| 9. | Дата заключения соглашения |  |
| 10. | Даты начала и окончания прединвестиционной стадии |  |
| 11. | Даты начала и окончания инвестиционной стадии |  |
| 12. | Даты начала и окончания эксплуатационной стадии |  |
| 13. | Общий объем капитальных вложений (инвестиций) по проекту (млн. рублей) |  |
| 14. | Общий объем капиталовложений по проекту (млн. рублей) |  |
| 15. | Количество рабочих мест (единиц) |  |
| 16. | Эффекты реализации инвестиционного проекта (для Сахалинской области, муниципального образования (если применимо)) |  |

II. Информация о _________________ этапе реализации

инвестиционного проекта ________________________________

(указывается наименование

инвестиционного проекта)

| N | Наименование мероприятия | Плановое значение | Фактическое значение | Отклонение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1. | Объем капитальных вложений (млн. рублей) |  |  |  |
| 2.2. | Объем капиталовложений (млн. рублей) |  |  |  |
| 2.3. | Объем планируемых к возмещению затрат (млн. рублей) |  |  |  |
| 2.4. | Планируемый срок возмещения затрат |  |  |  |
| 2.5. | Количество рабочих мест (единиц) |  |  |  |
| 2.6. | Срок реализации этапа инвестиционного проекта |  |  |  |

___________________________________________________________________________

(в случае необходимости указывается дополнительная информация о результатах

мониторинга этапа реализации инвестиционного проекта)

III. Информация о возмещении затрат организации, реализующей проект

| N | Наименование сведений | N | N + 1 | ... | N + m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1. | Затраты на объекты сопутствующей инфраструктуры (млн. рублей), в том числе: |  |  |  |  |
| 3.1.1. | (указывается наименование объекта сопутствующей инфраструктуры) |  |  |  |  |
| 3.1.2. |  |  |  |  |  |
| 3.2. | Затраты на объекты обеспечивающей инфраструктуры (млн. рублей), в том числе: |  |  |  |  |
| 3.2.1. | (указывается наименование объекта обеспечивающей инфраструктуры) |  |  |  |  |
| 3.2.2. |  |  |  |  |  |
| 3.3. | Затраты на уплату процентов по кредитам и займам, купонного дохода по облигационным займам, привлеченным для реализации инвестиционного проекта (млн. рублей), в том числе: |  |  |  |  |
| 3.3.1. | (указываются дата, номер, наименование, стороны договора кредита и (или) договора займа либо сведения об облигационном займе) |  |  |  |  |
| 3.3.2. |  |  |  |  |  |
| 3.4. | Затраты на демонтаж объектов жилищного строительства, расположенных на территориях военных городков (млн. рублей), в том числе |  |  |  |  |
| 3.4.1. | (указывается наименование объекта) |  |  |  |  |
| 3.4.2. |  |  |  |  |  |
| 3.5. | Документально подтвержденные и фактически понесенные расходы, возникшие у организации, реализующей проект, вследствие нарушения условий стабилизационной оговорки (млн. рублей) |  |  |  |  |
| 3.5.1. | (указывается направление расхода) |  |  |  |  |
| 3.5.2. |  |  |  |  |  |
| 3.6. | Объем уплаченных налогов и таможенных платежей (млн. рублей), в том числе: |  |  |  |  |
| 3.6.1. | Налог на прибыль организаций (федеральный бюджет) |  |  |  |  |
| 3.6.2. | Налог на прибыль организаций (бюджет субъекта Российской Федерации) |  |  |  |  |
| 3.6.3. | Налог на имущество организаций |  |  |  |  |
| 3.6.4. | Земельный налог |  |  |  |  |
| 3.6.5. | Налог на добавленную стоимость (за вычетом налога, возмещенного организации, реализующей проект) |  |  |  |  |
| 3.6.6. | Ввозные таможенные пошлины |  |  |  |  |
| 3.7. | Объем возмещенных затрат (расходов) организации, реализующей проект (млн. рублей) |  |  |  |  |
| 3.7.1. | в форме субсидии |  |  |  |  |
| 3.7.2. | в форме налогового вычета |  |  |  |  |
| 3.7.3. | в форме возмещения реального ущерба (убытков) |  |  |  |  |

IV. Информация об осуществленных мерах государственной поддержки

инвестиционного проекта

| N | Меры поддержки | Объем (млн. рублей) |
| --- | --- | --- |
| 4.1. | (указывается наименование меры поддержки и основание) |  |
| 4.2. |  |  |
| 4._. | Совокупный объем предоставленных мер государственной поддержки |  |

V. Информация об обстоятельствах, указывающих на наличие

оснований для изменения или расторжения соглашения

(при их наличии)

| N | Основание для изменения или расторжения соглашения | Описание обстоятельства <1> |
| --- | --- | --- |
| 5.1. | Включение в соглашение сведений об условиях связанного договора |  |
| 5.2. | Увеличение срока применения стабилизационной оговорки |  |
| 5.3. | Присоединение к соглашению одного или нескольких муниципальных образований |  |
| 5.4. | Передача прав и обязанностей организации, реализующей проект (передача договора) |  |
| 5.5. | Изменение реквизитов сторон соглашения |  |
| 5.6. | Невозможность реализации проекта в установленные в соглашении сроки в результате возникновения обстоятельств непреодолимой силы или в случае существенного изменения обстоятельств, из которых стороны исходили при заключении соглашения |  |
| 5.7. | Включение в соглашение сведений о договоре о распределении затрат на объекты инфраструктуры |  |
| 5.8. | Незаключение организацией, реализующей проект, концессионного соглашения и (или) соглашения о государственно-частном или муниципально-частном партнерстве, неисполнение или ненадлежащее исполнение указанных соглашений концедентом и (или) публичным партнером, если такие соглашения предусматривают реализацию инвестиционного проекта, в отношении которого было также заключено соглашение |  |
| 5.9. | Изменение характеристик (параметров) создаваемых (строящихся) либо реконструируемых и (или) модернизируемых в рамках инвестиционного проекта объектов недвижимости в соответствии с утвержденной проектно-сметной документацией |  |
| 5.10. | Внесение изменений в инвестиционный проект в связи с необходимостью создания (строительства) либо реконструкции и (или) модернизации иных объектов недвижимости, включая объекты сопутствующей и (или) обеспечивающей инфраструктур, в соответствии с утвержденной проектно-сметной документацией |  |
| 5.11. | Изменение объема капиталовложений |  |
| 5.12. | Изменение объема планируемых к возмещению затрат |  |
| 5.13. | Изменение формы меры государственной поддержки, предусмотренной частью 1 статьи 15 Федерального закона "О защите и поощрении капиталовложений в Российской Федерации" |  |
| 5.14. | Изменения в законодательстве Российской Федерации, улучшающие положение организации, реализующей проект, и имеющие обратную силу |  |
| 5.15. | Неосуществление капиталовложений, предусмотренных условиями соглашения, в течение более чем 2 лет по истечении предусмотренного соглашением срока осуществления капиталовложений, а также дополнительного срока, предоставленного на осуществление капиталовложений в соответствии с подпунктом "а" пункта 3 части 8 статьи 10 Федерального закона "О защите и поощрении капиталовложений в Российской Федерации" |  |
| 5.16. | Ненаступление отдельных юридических фактов, предусмотренных условиями соглашения, в течение более чем 2 лет по истечении предусмотренного соглашением срока осуществления капиталовложений, а также дополнительного срока, предоставленного на осуществление капиталовложений в соответствии с подпунктом "а" пункта 3 части 8 статьи 10 Федерального закона "О защите и поощрении капиталовложений в Российской Федерации" |  |
| 5.17. | Нарушение организацией, реализующей проект, или ее должностными лицами законодательства Российской Федерации, что привело к приостановлению деятельности организации, реализующей проект, либо к дисквалификации ее должностных лиц |  |
| 5.18. | В отношении организации, реализующей проект, открыто конкурсное производство в соответствии с Федеральным законом "О несостоятельности (банкротстве)" |  |
| 5.19. | Принято решение о ликвидации организации, реализующей проект |  |
| 5.20. | (указывается основание для изменения или расторжения соглашения) |  |

VI. Предложения организации, реализующей проект, в связи с наличием

оснований для изменения либо расторжения соглашения

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________.

VII. Приложения: документы, подтверждающие данные по разделам 2 - 5

настоящего документа, на _______ листах

________________________________

(дата)

________________________________ ___________ ______________________________

(должность уполномоченного лица)  (подпись)     (фамилия, имя, отчество

(последнее - при наличии)

уполномоченного лица)

--------------------------------

<1> В пунктах 5.1 - 5.20 настоящего документа указывается, существуют или отсутствуют нарушения соглашения и (или) основания для его изменения либо расторжения.

## Форма N 2

к Порядку

осуществления уполномоченным органом

исполнительной власти

Сахалинской области

мониторинга исполнения условий

соглашения о защите и поощрении

капиталовложений и условий

реализации инвестиционного проекта,

в отношении которого заключено

такое соглашение, в том числе этапов

реализации инвестиционного проекта,

утвержденному постановлением

Правительства Сахалинской области

от 02.11.2022 N 501

ОТЧЕТ

об исполнении условий соглашений о защите и поощрении

капиталовложений и условий реализации

инвестиционных проектов, в том числе этапов реализации

инвестиционных проектов, за период

с _________ 20__ г. по _________ 20__ г.

### I. Общие сведения

| N | Наименование сведений | Плановое значение | Фактическое значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Количество соглашений о защите и поощрении капиталовложений, в соответствии с которыми реализуются инвестиционные проекты (далее - соглашения) (единиц), в том числе: |  |  |
| 1.1. | соглашений, стороной которых является Сахалинская область (единиц) |  |  |
| 1.2. | соглашений, стороной которых не является Сахалинская область (единиц) |  |  |
| 2. | Количество заключенных в отчетном периоде соглашений (единиц), в том числе: |  |  |
| 2.1. | соглашений, стороной которых является Сахалинская область (единиц) |  |  |
| 2.2. | соглашений, стороной которых не является Сахалинская область (единиц) |  |  |
| 3. | Объем осуществленных капитальных вложений (инвестиций) (млн. рублей): |  |  |
| 3.1. | по соглашениям, стороной которых является Сахалинская область (млн. рублей) |  |  |
| 3.2. | по соглашениям, стороной которых не является Сахалинская область (млн. рублей) |  |  |
| 4. | Объем осуществленных капиталовложений (млн. рублей): |  |  |
| 4.1. | по соглашениям, стороной которых является Сахалинская область (млн. рублей) |  |  |
| 4.2. | по соглашениям, стороной которых не является Сахалинская область (млн. рублей) |  |  |
| 5. | Количество созданных рабочих мест (единиц): |  |  |
| 5.1. | по соглашениям, стороной которых является Сахалинская область (единиц) |  |  |
| 5.2. | по соглашениям, стороной которых не является Сахалинская область (единиц) |  |  |
| 6. | Объем возмещенных затрат (расходов) организаций, реализующих проекты (млн. рублей): |  |  |
| 6.1. | по соглашениям, стороной которых является Сахалинская область (млн. рублей) |  |  |
| 6.2. | по соглашениям, стороной которых не является Сахалинская область (млн. рублей) |  |  |

### II. Сведения о сферах реализации инвестиционных проектов,

в отношении которых заключены соглашения

| N | Сфера реализации инвестиционного проекта | Количество проектов (единиц) | Объем капитальных вложений (млн. рублей) | Объем капиталовложений (млн. рублей) | Количество рабочих мест |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |

### III. Сведения о территории реализации

инвестиционных проектов, в отношении которых

заключены соглашения

| N | Территория реализации инвестиционного проекта (указывается наименование муниципального образования) | Количество проектов (единиц) | Объем капитальных вложений (млн. рублей) | Объем капиталовложений (млн. рублей) | Количество рабочих мест |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |

### IV. Сведения о выявленных по результатам мониторинга

нарушениях и (или) основаниях для изменения

либо расторжения соглашений

| N | Соглашения, по которым выявлены нарушения и (или) основания для их изменения либо расторжения | Количество соглашений (единиц) | Объем капитальных вложений (млн. рублей) | Объем капиталовложений (млн. рублей) | Основание для изменения или расторжения соглашения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Соглашения, по которым Сахалинская область является стороной, в том числе: |  |  |  |  |
| 1.1. | соглашения, по которым выявлены нарушения и (или) основания для их изменения |  |  |  |  |
| 1.1.1. | соглашение от ______, регистрационный номер _____ организация, реализующая инвестиционный проект (далее - организация, реализующая проект): ___________________ инвестиционный проект: ___________________ |  |  |  |  |
| 1.2. | Соглашения, по которым выявлены нарушения и (или) основания для их расторжения: |  |  |  |  |
| 1.2.1. | соглашение от ______, регистрационный номер _____ организация, реализующая проект: ___________________ инвестиционный проект: ___________________ |  |  |  |  |
| 2. | Соглашения, по которым Сахалинская область не является стороной, в том числе: |  |  |  |  |
| 2.1. | соглашения, по которым выявлены нарушения и (или) основания для их расторжения: |  |  |  |  |
| 2.1.1. | соглашение от ______, регистрационный номер _____ организация, реализующая проект: ___________________ инвестиционный проект: ___________________ |  |  |  |  |
| 2.2. | Соглашения, по которым выявлены нарушения и (или) основания для их расторжения <1>: |  |  |  |  |
| 2.2.1. | соглашение от ______, регистрационный номер _____ организация, реализующая проект: ___________________ инвестиционный проект: ___________________ |  |  |  |  |

в пунктах 1.1 и 1.2, 2.1 и 2.2 в соответствующих подпунктах указываются соглашения, по которым выявлены нарушения, и (или) основания для изменения либо расторжения соглашения.

Положение включается в настоящий сводный отчет и заполняется в том случае, если к указанному отчету прилагаются какие-либо документы.

Приложения: ______________ на ___ листах.

| (дата) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (должность уполномоченного лица) |  | (подпись) |  | (фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) уполномоченного лица) |

## Форма N 3

к Порядку

осуществления уполномоченным органом

исполнительной власти

Сахалинской области

мониторинга исполнения условий

соглашения о защите и поощрении

капиталовложений и условий

реализации инвестиционного проекта,

в отношении которого заключено

такое соглашение, в том числе этапов

реализации инвестиционного проекта,

утвержденному постановлением

Правительства Сахалинской области

от 02.11.2022 N 501

СПРАВКА

о реализации этапа N ___ инвестиционного проекта,

в отношении которого заключено соглашение о защите

и поощрении капиталовложений от _____ регистрационный N ____

| Номер строки | Наименование мероприятия этапа инвестиционного проекта | Значение показателя | Сведения ограниченного доступа (да или нет) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Объем капитальных вложений (млн. рублей) |  |  |
| 2 | Объем капиталовложений (млн. рублей) |  |  |
| 3 | (указывается наименование мероприятия этапа инвестиционного проекта в соответствии с соглашением о защите и поощрении капиталовложений) |  |  |

| (дата) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (должность уполномоченного лица) |  | (подпись) |  | (фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) уполномоченного лица) |