ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ

рабочей группы по вопросам строительства

под председательством заместителя председателя

Правительства Сахалинской области С.П. Олонцева

_________________________________________________________________

| от 26.06.2024 № _________ | г. Южно-Сахалинск |
| --- | --- |

| Председательствовал: |  | С.П. Олонцев, Заместитель председателя Правительства Сахалинской области |
| --- | --- | --- |
| Присутствовали: список прилагается |  |  |

1. Целесообразность применения вахтового метода производства работ и учет затрат, связанных с его применением в разделе ПОС проектной документации

(А.С. Зубов, С.В. Дорощук, С.П. Олонцев, В.П. Мозолевский)

Принять к сведению и учесть в работе информацию руководителя 
ОАУ «Управление государственной экспертизы Сахалинской области» 
А.С. Зубова по вопросам обоснования применения вахтового метода производства работ на объектах капитального строительства.

2 По обращению уполномоченного по защите прав предпринимателей в Сахалинской области (А.С. Коваленко) о взыскании денежных средств по договорам подряда ООО «СК Атлант» (инициатор К.П. Кобяков).

(К.П. Кобяков, С.П. Олонцев, В.П. Мозолевский)

Вопрос рассмотрен.

3. Качество проектной документации на капитальный ремонт фасада здания по объекту ГБУ ДО «Спортивная школа по волейболу».

(В.В. Стоянов, С.П. Олонцев, В.П. Мозолевский, Пак Тон Вон, Л.П. Пащук)

Решили:

3.1.	Министерству спорта Сахалинской области (А.В. Подшивалов) совместно с ГБУ ДО «Спортивная школа по волейболу» (С.А. Кирсанов) предоставить в Ассоциацию «Сахалинстрой» (В.П. Мозолевский) акт обследования здания, а также документы, обосновывающие принятые решения по капитальному ремонту фасада задания спортивной школы по волейболу. Копию направить в министерство строительства Сахалинской области (А.В. Колеватых).

Срок – 05.07.2024

4. Эксплуатация объектов капитального строительства после получения разрешения на ввод. Пример к рассмотрению объект «Сельский дом культуры и библиотеки в с. Новотроицкое».

(С.М. Швец, С.П. Олонцев, В.П. Мозолевский, Н.А. Давыдов, И.М. Лазарева)

Решили:

4.1.	 Главам муниципальных образований Сахалинской области осуществить проверку наличия и заполнения журналов эксплуатации по объектам капитального строительства, построенным в 2023-2024 годах.

Срок – 05.07.2024

4.2.	Министерству строительства Сахалинской области 
(А.В. Колеватых) рекомендовать МО руководствоваться в своей работе СП 68.13330.2017 «СНиП 3.01.04-87 Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения». На этапе приемки законченного строительством объекта привлекать эксплуатационную организацию для подписания акта.

Срок – постоянно.

| ###### Заместитель председателя Правительства Сахалинской области |  | С.П.Олонцев |
| --- | --- | --- |